|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov primjera dobre prakse** | **Poticajima za zajedničke pašnjake do zadržavanja stanovništva u Lonjskom polju (Tradicionalno stočarstvo kao ključ očuvanja travnjačkih eko sustava/biološke raznolikosti)** |
| **Kategorije** | **Upravljanje; lokalna inicijativa; kultura; lokalni proizvodi** |
| **Organizacija** | **Javna Ustanova Park Prirode (JUPP) Lonjsko polje** |
| **Partneri** | **Agencija za poljoprivredno zemljište (APZ)**  **Ministarstvo poljoprivrede,**  **sve jedinice lokalne samouprave (6),**  **Brodsko ekološko društvo BED,**  **Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOE), predstavnici zajedničkih pašnjaka** |
| Područje djelovanja/lokacija | Lonjsko polje |
| Država | Hrvatska |
| Nacionalna kategorija zaštite (IUCN) | IUCN V/ park prirode |
| Opseg provedbe (lokalno, nacionalno) | lokalno |
| **Vrijeme potrebno za postizanje rješenja** | **7 godina** |
| **Broj zaposlenih** | **1 osoba** |
| **Budžet** | **50 000 EUR** |
| **Izvor financiranja** | **Državni proračun Republike Hrvatske** |
| **Više informacija** | **http://www.pp-lonjsko-polje.hr/new/hrvatski/kulturni\_krajobraz\_pasarenje.html** |
| Kontakt osoba | Valerija Hima |
| **Postignuća (pregled)** | **Ukupno poticaja dobiveno – 14 milijuna HRK (pola iz državnog proračuna a pola iz EU)**  **Broj obitelji– 110 obitelji-obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava (OPG)/cca pozitivan efekt na 400 ljudi**  **25% stanovništva Lonjskog polja ima direktne ekonomske koristi a indirektne 70% stanovništva**  **Povećava se broj grla stoke – 3200 grla**  **Povećava se površina koja se održava ispašom – 3500ha**  **Autohtone pasmine zadržane**  **Smanjen broj hektara invazivnih vrsta/amorfa, čičak (cca 100ha)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Problem/prilika** |  |
| **Problem koji želite riješiti** | **Gubitak travnjačkih staništa**  **Zarastanje s invazivnim vrstama**  **Odlazak stanovništva**  **Smanjen broj stoke** |
| **Prilike koje želite iskoristiti** | **Ulazak Hrvatske u EU i provedba poljoprivredne politike EU** |
| **Planiranje** |  |
| **Ključni preduvjeti za uspjeh** | **Pravni:**  **provedba poljoprivredne politike**  **Lonjsko polje kao dio ekološke mreža Natura 2000** |
|  | **Institucionalni:**  **Podrška Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), APZ, jedinice lokalne samouprave i MZOE** |
|  | **Interni kapaciteti:**  **Poznavanje zakona o poljoprivredi, okupljanje dionika, organiziranje sastanka.** |
| Kako ste došli do ideje? | EU poljoprivredna politika ima mehanizam poticaja, sličan poticaj postoji u Austriji. Poticaji su bitan alat za zadržavanje ljudi u području i bavljenje stočarstvom. |
| Je li ideja dio neke šire strategije? | EU poljoprivredne politike;  Strategija biološke raznolikosti EU;  Plan upravljanja JUPP Lonjsko polje;  Strategija razvoja Sisačko-moslavačke županije |
| Koja je uloga partnera? | Agencija za poljoprivredno zemljište/Ministarstvo poljoprivrede – izrađuje zakon i pravilnik vezano za poljoprivrednu politiku  sve jedinice lokalne samouprave (6) – provode natječaje za zakup državnog zemljišta i podrška u lobiranju i provedbi procesa za poticaje  BED – definiranje prijedloga pravne regulative |
| **Provedba** |  |
| **Ključne faze – od ideje do realizacije** | 1. **Prostorno definirati zajedničke pašnjake (u suradnji sa lokalnom samoupravom)** 2. **Odrediti koji korisnici su na svakom pašnjaku i koliko grla stoke može biti** 3. **Definiranje prijedloga pravne regulative - pravilnika zajedničkih pašnjaka za dodjelu u zakup** 4. **Dogovoreni uvjeti ponašanja – uvjeti zaštite prirode (rješenje o korištenju od MZOE), stočari su izradili sporazum o korištenju pašnjaka (sezona ispaše, dozvoljeni broj grla, evakuacijski pašnjak, livade, obnova zaraslih dijelova pašnjaka) i svi su ga morali potpisati** 5. **Agencija za poljoprivredno zemljište i Agencija za plaćanje su dogovorili da se upis u Arkod sustav definira na dio katastarske čestice pašnjaka (a ne na cijelu česticu što je bio problem).** 6. **Država je omogućila ovim pravilnikom poljoprivrednicima da dobiju u zakup zemljište na privremeno korištenje na 5 godina bez javnog natječaja.** |
| Kako ste uključili partnere? | Uključivanje dionika/partnera u konzultativni proces od početka te održavanje redovitih sastanaka. |
| Kako ste odabrali lokalne dionike? | Podrška od 110 OPG od početka razvijanja ideje poticaja i izmjene pravilnika. |
| Kako ste uključili dionike? | Formiranjem radnih grupa |
| Koje ranjive skupine ste uključili i kako? | Starije stanovništvo koje živi u kraju, ali i cijele obitelji kojima su poticaji bili od velikog značaja da ostanu u Lonjskom polju. Lonjsko polje je granično područje koje je bilo zahvaćeno Domovinskim ratom. Na radionicama je sudjelovalo 30% žena 70% muškaraca. |
| **Jeste li osvijestili lokalne dionike na njihova prava na informacije?** | **Uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje plana upravljanja i prostornog plana područja Lonjskog polja.**  **Formiranjem vijeća dionika lokalno stanovništvo je doprinosilo idejama i planovima za daljnji razvoj područja kao i upravljanja resursima u parku.** |
| Koje ste komunikacijske aktivnosti proveli i koje kanale ste koristili? | Preko web stranice parka.  Slanje mailom zaključaka sastanka.  Oglašavanje na 17 info tabli parka u svakom selu u parku! |
| Kako ste uvrstili aktivnosti smanjivanja i ublažavanja klimatskih promjena u svoj rad? | Održavanje travnjaka/poplavnih područja koji služe za obranu od poplava.  Mjera ruralnog razvoja (financirana od EU) za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. |
| **Koji su bili izazovi prilikom provedbe:** | **Administrativni:**  **Dokazivanje nadležnim ministarstvima problematiku velikih pašnjačkih kompleksa i njihovog korištenja.**  **Nepostojanje legislative o zajedničkim pašnjacima.**  **Pripajanje zaraslih pašnjaka u revizije šumsko gospodarske osnove. Hrvatske Šume preuzimaju zaraslo područje pod svoje gospodarenje.** |
|  | Tehnički:  Zarasli pašnjaci nisu prihvatljivi u sustavu poticaja |
| **Promjena** |  |
| **Koja je pozitivna promjena u prirodi?** | **Obnova staništa (sprječavanje sukcesije), povećanje populacije ugrožena vrste ptice kosca (*Crex crex*),**  **Povećan broj izvornih autohtonih pasmina konja (hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak)** |
| **Kako je smanjen negativni utjecaj na prirodu?** | **Ljudi više brinu u stoci koja održava pašnjake i na taj način se povećava površina pašnjaka i smanjuje se površina invazivnih vrsta.** |
| Pozitivna ekonomska (E) i društvena (D) promjena kod: | Javnog sektora (lokalni, nacionalni)  E:dobitak od zakupa zemljišta koji im uplaćuju stočari  D: zadržavanje lokalnog stanovništva, očuvanje ruralnog prostora |
|  | Poslovnog sektora (specijalizirane građevinske firme):  E: plaćanja od lokalnih općina za obnovu staništa (uklanjanje invazivnih vrsta tamo gdje ne može stoka) |
|  | Upravljača zaštićenog područja  E: JUPP Lonjsko polje ima 150ha u sustavu poticaja (500 000 HRK, 25% ukupnog budžeta parka)  D: zadržavanje lokalnog stanovništva, očuvanje ruralnog prostora, |
|  | Lokalnog stanovništva:  E:poticaji za 110 obitelji, 400 ljudi na području (25% stanovništva ima direktne ekonomske koristi a indirektne 70%)  D: razlog za ostajanje u području, očuvanje baštine |
| **Koji je vaš najveći doprinos u projektu?** | **Za prirodu:**  **Sačuvanije poplavna područja koji su glavna značajka parka.**  **Očuvanje tradicionalnog stočarstva kao bitan ekološki proces.**  **Očuvani poplavni krajobraz** |
|  | **Za ljude**  **Zadržali smo ljude u području.**  **Očuvanje kulturne baštine** |
| **Replikacija i preporuke** |  |
| **Koje su ključne stvari koje su bitne za replikaciju?** | * **Postojanje primjera Austrije kao jedina zemlja u EU sa uređenim sustavom zajedničkog korištenja pašnjaka** * **Postojanje velikih zajedničkih pašnjaka u državnom vlasništvu** * **Zemlje pred pristupnice u EU** * **Stočari mogu koristiti u zakup državno zemljište** * **Zaštićeno područje koje je prepoznalo takvu vrstu travnjaka kao vrijednost** * **Zaštićeno područje treba imati upravljača.** |
| Što bi napravili drukčije (i preporučili drugima)? | Budite upornu u svom naumu.  Promovirajte zaštićene prirodne vrijednosti koje ako se održivo koriste imaju dobrobit za ljude. |
| Što je ključno za održivosti projekta? | Potpora Ministarstva poljoprivrede i MZOE. |
| Koje su vaše preporuke za poboljšanje politika? | Adaptiranje natječaja za mjera ruralnog razvoja da budu prilagođene stvarnim potrebama OPG-ova a ne velikim proizvođačima.  Implementiranje mjera ruralnog razvoja.  Uvažavanje poplave kao prirodne pojave a ne prirodne katastrofe – zbog drugačijeg viđenja ministarstva poljoprivrede oni ukidaju poticaje za vrijeme poplava što je specifičnost poplavnih pašnjaka Lonjskog polja. |
| Koji su vaši interesi za koje želite saznati primjere dobre prakse? | Brandiranje tradicijskih proizvoda  Lanac opskrbe tradicijskih proizvoda  Uključivanje mladih u rad zaštićenog područja |
| **Očekivanja** |  |
| Koja su vaša očekivanja od priroda za ljude? | Pronalaženje potencijalnih donora za daljnje aktivnosti.  Pronalaženje partnerstva na platformi i rješenje koja možemo koristi. |
| Koja su vaša očekivanja od WWF? | Umrežavanje zaštićenih područja, uključivanje u projekte.  Podrška u lobiranju. |